**Ajánlattételi felhívás**

**Eljárás alapadatai:**

Közbeszerzés tárgya: *Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetése*

Részekre vonatkozó információk:

Részajánlat tételre lehetőség van: **Nem**

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

**A részajánlattétel nem biztosított, mert egymással műszakilag összefüggő, egymásra épülő feladatok elvégzése és a folytonos építési terület, továbbá a gazdasági észszerűség kizárja több vállalkozó egyidejű teljesítését.**

**Eljárás előkészítése:**

Becsült érték (nettó értékben): **277.331.367 Ft**

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer: Tervezői költségbecslés

*(Kbt. 28§(2) e)* szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis)

Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben): **212 000 000 Ft**

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő: Igen

A rendelkezésre álló fedezet forrása: vissza nem térítendő támogatás + önerő

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

**II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás**

**II.1.2) Fő CPV-kód:**  **45232130-2**

**II.1.3) A szerződés tárgya:** *Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetése*

**II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:**

**Ajánlatkérő PM\_CSAPVIZGAZD\_2017/16 azonosítószámú pályázat projektje keretében megvalósítandó „ *Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetése” beruházás*  kivitelezése vállalkozási szerződés keretében .**

**II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje**

Időtartam hónapban:

vagy napban: 180

vagy a teljesítés határideje:

**II.1.6) A teljesítés helye:**

**Pécel közigazgatási területe**

II.1.7) Részekre bontás

**A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):**

**A részajánlattétel nem biztosított, mert az egymással műszakilag összefüggő rendszer kivitelezése , egymásra épülő feladatok elvégzése és a folytonos építési terület, továbbá a gazdasági észszerűség kizárja több vállalkozó egyidejű teljesítését.**

**II.2) A közbeszerzés ismertetése**

**II.2.1) Elnevezés:** ***Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetése***

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

**Fő CPV-kód: 45232130-2**

**Esővízcsatorna építése**

**További CPV-kód(ok):**

**45000000-7 Építési munkák
45231110-9 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112100-6 Árokásási munka**

**II.2.3) A teljesítés helye**

NUTS-kód: Pécel. HU102

**A teljesítés helye:**

Levendula utca 2704 hrsz.

Napsugár utca 2737 hrsz.

Üdülő utca 384 / 16, 2671 hrsz.

Csatári utca, Temető utca: 3629, 391 / 1, 390 hrsz.

Huba vezér utca 3654, 3668 hrsz.

Tas vezér utca 3592, 3761, 3685 hrsz.

Kond vezér utca 3723, 3552 hrsz.

Álmos vezér utca 3518 hrsz.

Előd vezér utca: 3799, 3496, 3684, 3800, 410 / 20, 410 / 11 hrsz.

Töhötöm vezér utca 3593 hrsz.

Ond vezér utca 3 685 hrsz.

Kelecsényi utca 431/ 1 hrsz.

József Attila utca 432, 400 hrsz.

Pekáry utca 431 / 5 hrsz.

Károli Gáspár utca 410 / 11 hrsz

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

Pécel Város Önkormányzata a „*Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM\_CSAPVIZGAZD\_2017)*című pályázat alapján és a 257/2017 (IX.18.) Képviselő-testületi határozat szerint valósítja meg Pécel, Csatári-dűlő és Levendulás területrész csapadékvíz-elvezetés fejlesztését és korszerűsítését a MIKROLINE KFT. MLTI.305/01/2017. tervszámú Engedélyezési terv és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-KHO: 1124-18/2018. számú Vízjogi létesítési engedélye figyelembe vételével. Az engedélyezett terv alapján zárt levezető rendszer és nyílt árkos szakaszok készülnek a közútkezelővel és a befogadó kezelőjével való egyeztetés figyelembe vételével. A kivitelezésre kerülő I. ütem 2 szakaszban valósítandó meg. Az 1. szakasz (1.1 – 1.10 szakaszok) 2019.12.20.-ig, míg a 2. szakasz (2.1. – 2.13. szakaszok) 2020. 05.15.-ig, melyet a TKM-02. rsz-ú Átnézeti helyszínrajz tartalmaz a Megvalósítási szakaszolási javaslattal. Az engedélyezett tervből az alábbi utcák és elvezető ágak kerülnek az I. ütemben kiépítésre.

Érintett utcák Szakasz jele Ág jele

1 Levendula 2.2 Á-6-2-0 Á-6-3-0

2 Napsugár 2.1 Á-6-1-0

3 Üdülő 1.9 Á-6-0-0 CS-6-0-0

7 Csatári 2.6-2.9-2.10 Á-11-6-0 Á-11-7-0 12-0-0 12-3-0 Á-13-1-0

8 Huba vezér 2.7-2.8 Á-12-0-0 Á-12-1-0 Á-12-2-0

9 Tas vezér 2.5-2.11 Á-13-2-0 Á-11-4-0 Á-11-5-0

10 Kond vezér 2.4-2.12/1.5 Á-7-0-0 Á-7-1-0 Á-10-3-0 Á-11-3-0

11 Álmos vezér 1.6/2.3-2.13 Á-8-0-0 Á-8-1-0 Á-11-0-0 Á-11-1-0

12 Előd vezér 1.3-1.10 Á-7-0-0 Á-13-0-0 Á-13-1-0

13 Töhötöm vezér 1.7 Á-11-0-0 Á-11-2-0

14 Ond vezér 1.5 Á-10-0-0

16 Kelecsényi 1.5 Á-9-0-0

17 Károli Gáspár 1.3 Á-7-0-0 Á-8-0-0

18 József Attila 1.2-1.4 CSJ-1-0-0

19 Temető 1.8 MÁ-1-0-0

20 Pekáry 1.5 Á-10-1-0

Az építés során közműfeltárással meg kell győződni a keresztezett és hossz-irányú meglévő közművezetékek helyzetéről, magassági elhelyezkedéséről! Amennyiben módosítási szükségesség merül fel, akkor a teljes hálózatra utaló kihatását vizsgálni kell!

A kivitelezésre kerülő I. ütem területen az árok-, csatorna- és műtárgy kimutatást a Műszaki leírás és a Költségvetési kiírás tartalmazza. A csapadékvíz-elvezetés rendezése, kiépítése miatt a meglévő és keresztezéseknél elbontásra kerülő útburkolatot és kapubejáró burkolatokat helyre kell állítani. A projekt keretében két esőkert megvalósítására is sor kerül.

Az I. ütemben kiépítendő főbb mennyiségek: Egység: Mennyiség:

* Meglévő átereszek, csatornaszakasz bontása, csere, elszállítás m 1 089
* Árokrendezés, profilozás m 473
* Kapubejárók bontása, helyreállítása m3 105
* TB 30/50/40 burkolt árok m 1 286
* TB 40/70/50 burkolt árok m 1 177
* GYBÁ gyephézagos burkolt árok m 2 489
* NA 500 KGPVC csatorna m 536
* NA 500 KGPVC+bk csatorna m 25
* NA 400 KGPVC csatorna m 1 168
* NA 300 KGPVC csatorna m 837
* TA jelű Tisztítóakna Ø 80 cm db 16
* TA jelű Tisztítóakna Ø100 cm db 2
* TV jelű Tisztító- és víznyelőakna Ø 80 cm db 19
* TV jelű Tisztító- és víznyelőakna Ø100 cm db 3
* VA jelű Víznyelőakna 50×50 cm db 15
* Padkafolyóka m 240
* Hordalékfogó akna HF 2,00x1,20 m db 24
* MEF Merőleges előfej db 627
* RENO Matrac m3 9
* Közműfeltárás m³ 510

Az építés alatti forgalom fenntartására, a forgalom elkorlátozására és a szükséges forgalomterelésre a kivitelezési technológia és az építés ütemezésének, szakaszolásának megfelelően külön tervet kell készíteni. Az építés alatti elkorlátozás bevezetéséhez a Közútkezelő hozzájárulása szükséges.

A kivitelezéshez szükséges részletterveket a nyertes Kivitelezőnek kell elkészíttetnie, valamint a kivitelezés megkezdése előtt a szükséges közmű-szakfelügyeleteket megrendelni, közműegyeztetéseket elvégezni, nyilatkozatok érvényességét a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig meghosszabbíttatni. A Vízjogi létesítési engedély 2020. május 31. napjáig hatályos. Eddig az időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak le kell zárulnia. A részletes műszaki tartalmat a mellékelt engedélyezési terv, vízjogi létesítési engedély, szakhatósági nyilatkozatok, tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás és közmű-nyilatkozatok, esőkertek kiviteli tervei tartalmazzák.

**II.2.5) Értékelési szempontok:**

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

**A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonalas közmű kivitelezése tárgyú projektek megvalósításának irányításában szerzett tapasztalata (db, 5 db-tól a maximális pontszám jár) .**

Súlyszám / **Jelentések: 10**

**A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama** (hónap, min. 0 hónap, a legkedvezőbb szint 36 hónap)

Súlyszám / **Jelentések: 20**

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés: **Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)**

Súlyszám / **Jelentések: 70**

**II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban

**Napokban kifejezett időtartam:180**

kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható: Igen.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Nincs

**II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)** üresen hagyva

**II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): Nem

**II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: **Nem**

**II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: **Nem**

**II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ**

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma**: PM\_CSAPVIZGAZD\_2017/16**

**II.2.13) További információ:**

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

**III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**

**A kizáró okok felsorolása:**

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

**Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:**

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

**Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

**Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**Az alkalmassági minimum követelmények**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

**Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**Az alkalmassági minimum követelmények**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

**III.1.4) A szerződés biztosítékai**

**a) Késedelmi kötbér**: mértéke a nettó vállalkozási díj 1%-a naponta.

b) **Meghiúsulási kötbér:** A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 30%-a.

c.) **Teljesítési biztosíték:** mértéke a nettó vállalkozási díj 5%-a.

d) **Jótállás időtartama:** a jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani, az időtartama min 24hónap, de ajánlattevő vállalása szerint ennél hosszabb is lehet.

**III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre**

Pénznem: HUF

Előleg 30%, beszámítása: 25% az 1. részszámlában, maradék 5% a 2. részszámlában. Tartalékkeretet nincs.

Benyújtható: 4 db részszámla, 1 db végszámla

1. részszámla 25 %-os készültségnél a nettó vállalkozási díj 25%-a;

2. részszámla 50 %-os készültségnél a nettó vállalkozási díj 25%-a;

3. részszámla 70 %-os készültségnél a nettó vállalkozási díj 20 %-a;

4. részszámla 80 %-os készültségnél a nettó vállalkozási díj 10 %-a;

Végszámla 100 %-os készültségnél a nettó vállalkozási díj 20 %-a;

A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően teljesítésigazolás kiállítása után nyújtható be.

Tám.int:95%. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. **Előleg 5%-on felüli összegére biztosítékot kér ajánlatkérő a KD-ban rögzítettek szerint.** A díj(részletek) megfizetésére a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseiben, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglaltak szerint kerül sor. A részletes feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

Gyorsított eljárás: Nem

**IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: Nem

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem

**IV.2) Adminisztratív információk**

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: Kiválasztás. jelen eljárásban nem releváns

IV.2.2) Ajánlattételi határidő **2019. szeptember 23. 9.00 óra**

Dátum, helyi idő: Kiválasztás.

**IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:**

HU

**IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)**

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

**IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum, helyi idő: **2019.szeptember 23. 11.00**

óra/perc *(automatikusan töltődik ki, nem mi adjuk meg, ajánlattételi határidő + 2 óra)*

**V. szakasz Kiegészítő információk**

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

**V.2) További információk:**

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott EKR –ben folytatja le.
2. Átváltások esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni.
3. Projekttársaság létrehozása: Nem
4. Csatolandó:Címpéldány/ellenjegyzett aláírás-minta és adott esetben meghatalmazást.
5. A közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
6. Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2)-ben foglaltak szerint.
7. Csatolandó a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat , nemleges tartalom esetén is .
8. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei, egyebekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) .
9. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
10. Irányadó idő: közép-európai helyi idő szerint (CET).
11. Üzleti titok: a Kbt. 44. § előírásai szerint.
12. Kötelező építési-szerelési (C.A.R.) biztosítási szerződést kötni, vagy kiterjeszteni legalább **100.000.000,- Ft/év és 10.000.000 Ft/kár.** További előírások: szerződéstervezetben.
13. Jogelődje bármely adatának felhasználása esetén csatolni kell a jogutódlás tényét bizonyító cégiratokat.
14. **Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.**
15. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg mely az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap.
16. Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.
17. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján valamennyi műszaki megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, ha ilyet kíván megajánlani ajánlattevő - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
18. **Szerz. hatálybalépésétől számítva 5 munkanapon belül heti bontású , utcánkénti műszaki ütemterv és pénzügyi ütemterv benyújtandó továbbá organizációs terv a dokumentációban foglalt előírások szerint.**
19. Az ajánlatok értékelése (részletesen a dok-ban ): ponttartomány:0-10 pont **Az ajánlati ár** esetében legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat a 10 pontot kapja. A többiek ehhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével kapják a pontszámot. a K. H. útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4 .) alapján. **Szakember szakmai tapasztalata:** Az értékelés során ajánlatkérő az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszere szerint a szakember szakmai tapasztalatként bemutatottvonalas közmű kivitelezése tárgyú projektek darabszáma alapján osztja ki az értékelési pontszámot az alábbiak szerint: 0 db-0 pont, 1db-2 pont,2db-4pont, 3 db-6 pont, 4 db-8 pont, 5 db és az felett 10 pont. **A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama:**(min.0 hónap, legkedvezőbb szint **36 hónap**, amit elérő vagy meghaladó ajánlatok a maximum pontszámot kapják) Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a K. H. útmutatója (KÉ 2019. évi 106.szám, 2019.június 4 .) szerint.
20. AK=ajánlatkérő, AT= ajánlattevő, KD=közbeszerzési dokumentumok.
21. Ajánlattevőnek 2019. december 13-ig be kell nyújtania 3. részszámláját is és ezzel együtt el kell érnie annak alapjául szolgáló támogatási szerződésben meghatározott 223.266.000 Ft költségszintet, amelynek teljesítése nem kötbérterhes. A benyújtott számlák teljesítésének feltétele a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolások.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53.§-t feltételes közbeszerzési eljárást indít, valamint rögzíti, hogy a fedezetet meghaladó ajánlati ár esetén kiegészítő támogatási kérelmet nyújt be, melyeknek teljes vagy részleges sikertelensége esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződést nem lépteti hatályba, kivéve, ha az Ajánlatkérő Képviselő-testülete (KT) a kérelem elbírálást megelőzően vagy azt követően úgy dönt, hogy a kérelem teljes vagy részleges elutasítása esetén a hiányzó fedezetet önerőből pótolja. Ajánlatkérő a Kbt.135 § (12) bekezdése alapján rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti a kiegészítő támogatás iránti kérelmének támogatói jóváhagyását azzal, hogy ha az AK KT-e úgy dönt, hogy az előbbi sikertelensége esetén is megvalósítja a beruházást, és a hiányzó fedezetet költségvetésében önerőből biztosítja akkor a szerződés hatályba léptethető.
23. FAKSZ: Dr. Papp Annamária 00986